DIAPALER

AFRICA

« Connecte ton idée à ton succès »

RAPPORT TECHNIQUE État du projet · Fonctionnalités livrées · Roadmap

Plateforme mobile Flutter de mentorat et de mise en relation

entrepreneuriale au Sénégal

Document destiné aux développeurs · Mai 2026

ESP Dakar  ·  Département Génie Informatique  ·  L3 GLSI/GLSIB

Repo : github.com/Souleymane-Sirima-Mbodj/Diapaler-Africa

# 1. Vue d'ensemble

## 1.1 Le projet

DIAPALER AFRICA est une application mobile Flutter de mise en relation entrepreneuriale destinée à l'écosystème sénégalais. Le mot « Diapaler » vient du wolof et signifie « accompagner, épauler, guider quelqu'un dans une démarche ». L'application connecte trois profils : les jeunes entrepreneurs, les mentors sectoriels (notamment du Club des Investisseurs Sénégalais — CIS) et les investisseurs privés.

## 1.2 Problématique adressée

- Absence d'accompagnement qualifié — l'accès à un mentor reste conditionné au réseau

- Capital sans conseils stratégiques — investissements à l'aveugle

- 80 % d'échec des startups sénégalaises dans les 3 premières années (Banque Mondiale 2023)

## 1.3 Statut actuel

Le projet est dans la phase Livrable 0 — Proposition + maquettes fonctionnelles. L'application possède une UI complète, une vraie authentification Firebase et une base de données Realtime opérationnelle. Le périmètre actuel couvre l'inscription Entrepreneur uniquement (Mentor / Investisseur en attente).

# 2. Stack technique

| Couche | Technologie |
| --- | --- |
| Framework UI | Flutter 3.41 / Dart 3.11 |
| Plateforme cible | Web (Chrome) — Android prévu Livrable 1 |
| Authentification | Firebase Auth (email/password) |
| Base de données | Firebase Realtime Database (eur3 / Belgique) |
| Polices | Inter (via google_fonts) |
| État de l'app | ValueNotifier (UserProfileController) — pas de Provider/Bloc |
| Versionnement | Git + GitHub avec branch protection sur main |
| Workflow | Feature branches + Pull Requests + review owner |
| Build mode démo | flutter run -d chrome --release |

💡 Choix d'architecture Pas de Provider, pas de Bloc, pas de GetX. On utilise les ValueNotifier natifs Flutter pour partager l'état (UserProfileController). Pour un projet de cette taille, c'est suffisant et garde le code lisible. À reconsidérer si on dépasse 30+ écrans.

# 3. Structure du code

Tout est dans le dossier lib/. Pas de sur-engineering : un fichier par écran, un fichier par widget réutilisable. Les services Firebase sont isolés dans services/.

## 3.1 Arborescence

lib/
├── main.dart                    Entry point + Firebase init parallèle au splash
├── firebase_options.dart        Config Firebase Web (généré manuellement)
├── theme/
│   └── app_theme.dart           AppColors (drapeau Sénégal) + ThemeData light
├── data/
│   ├── user_profile.dart        Modèle UserProfile, Project, Gender + UserProfileController
│   ├── mock_data.dart           12 mentors sénégalais + recommendedMentorsFor()
│   ├── countries.dart           Pays/villes (Sénégal/Gambie/Mali) + ageFromBirthDate()
│   └── quotes.dart              8 citations (proverbes wolof + entrepreneurs panafricains)
├── services/
│   ├── auth_service.dart        Wrapper FirebaseAuth + erreurs FR
│   └── database_service.dart    CRUD profil sur Realtime Database
├── screens/                     11 pages
│   ├── splash_page.dart         Anim 1.1s + Firebase init + auto-login
│   ├── role_selection_page.dart Choix du rôle (Entrepreneur / Mentor / Investor)
│   ├── login_page.dart          Connexion (hero navy + gradient button)
│   ├── signup_page.dart         Inscription en 4 étapes avec validations live
│   ├── onboarding_page.dart     3 slides après signup
│   ├── root_shell.dart          Bottom-nav + IndexedStack + FAB pitch
│   ├── home_page.dart           Dashboard avec stats dynamiques
│   ├── matching_page.dart       Recherche mentors + filtres
│   ├── mentor_detail_page.dart  Hero + stats + entreprises + slots
│   ├── profile_page.dart        Mon profil compact
│   ├── edit_profile_page.dart   Modifier (cascade pays/ville)
│   ├── add_project_page.dart    Nouveau projet (nom + secteur + desc)
│   └── pitch_page.dart          Stepper 3 étapes pour déposer un pitch
└── widgets/                     13 widgets partagés
    ├── animated_counter.dart    Compteur 0 → valeur (Tween 1.1s)
    ├── avatar.dart              Avatar circulaire + indicateur en ligne
    ├── bottom_nav.dart          BottomAppBar 2 onglets + notch FAB
    ├── cursor_follower.dart     Traînée d'étoiles drapeau qui suit la souris
    ├── diapaler_logo.dart       LogoTile (handshake + orbites) + Wordmark drapeau
    ├── flag_strip.dart          3 lignes drapeau Sénégal
    ├── hover_glow_card.dart     Scale + shadow ambre au hover
    ├── mentor_card.dart         Card mentor avec badge CIS + score
    ├── profile_sheet.dart       Bottom sheet profil + logout
    ├── quote_carousel.dart      Carousel auto-rotatif (5s)
    ├── rotating_tagline.dart    Citation alternée sous le greeting
    ├── section_header.dart      Titre + lien d'action
    └── skeleton.dart            Boîtes shimmer + MentorCardSkeleton

# 4. Fonctionnalités livrées

## 4.1 Authentification (Firebase Auth)

- Inscription email + mot de passe avec création du compte Firebase Auth réel

- Création automatique du node /users/{uid} dans Realtime Database avec le profil complet

- Connexion réelle avec lecture du profil distant à la connexion

- Auto-login : si la session est active, le splash route directement vers RootShell

- Déconnexion via FirebaseAuth.signOut() — retour au splash

- 12 erreurs Firebase traduites en français (email invalide, mdp faible, etc.)

## 4.2 Inscription en 4 étapes

| Étape | Titre | Champs |
| --- | --- | --- |
| 1 / 4 | Identité | Rôle, Nom, Email, Sexe, Date naissance (avec calcul d'âge live) |
| 2 / 4 | Localisation | Pays (3) + Ville en cascade + Adresse (optionnelle) |
| 3 / 4 | Profil pro | À propos (opt), LinkedIn (opt), Centres d'intérêt (obligatoire ≥ 1) |
| 4 / 4 | Sécurité | Téléphone (auto-format) + Mdp (force) + Confirmation + CGU |

### Validations live

- Email : regex en temps réel, badge ✓ vert / ✗ rouge à droite du champ

- Téléphone : auto-format 'XX XXX XX XX' et limite à 9 chiffres

- Mot de passe : barre de force colorée (rouge / ambre / vert)

- Confirmation : pastille verte/rouge selon match

- Boutons CONTINUER / S'INSCRIRE désactivés tant que l'étape courante invalide

### Mentor / Investisseur

Pour limiter le périmètre du Livrable 0, l'inscription pour ces 2 rôles est désactivée : le formulaire devient vide quand le pill est sélectionné, et le bouton CONTINUER reste grisé. Implémentation à compléter au Livrable 1.

## 4.3 Profil utilisateur (Realtime Database)

Stockage complet dans /users/{uid} avec les champs suivants :

{
  firstName, lastName, email, phone,
  gender (female|male), birthDate (ISO),
  address, city, country,
  sector, role, bio, linkedin,
  interests: [],
  projects: [{ id, name, description, sector, step, totalSteps }],
  mentorsActive, sessionsCount, favoritesCount, score,
  updatedAt: ServerValue.timestamp
}

- Page Mon profil compacte (identité + coords + projets + intérêts + bio)

- EditProfilePage avec dropdowns cascading pays/ville + multi-select 31 secteurs

- ValueListenableBuilder<UserProfile> dans toutes les vues — refresh live

## 4.4 Multi-projets

- Modèle Project avec id, nom, description, secteur, step, totalSteps

- Règle métier : « 1 actif à la fois » — canStartNewProject = tous les projets terminés

- Empty state : gros bouton + ambre dans le hero du dashboard et du profil

- AddProjectPage : nom + secteur (dropdown 31) + description

- Badges : EN COURS (ambre) / TERMINÉ (vert)

## 4.5 Dashboard

- Greeting personnalisé « Bonjour [prénom] » + tagline rotative (citations 6s)

- Avatar tappable → bottom sheet profil

- Cloche avec badge non-lus

- Hero card projet : gradient navy + cercles décoratifs + progress animé

- Stats horizontales (5 stats lues du profile) avec compteurs animés

- Mentors recommandés calculés dynamiquement (sector ∪ projects ∪ interests)

- Card DER/FJ PAVIE 2

- Pull-to-refresh + skeletons shimmer 900ms au démarrage

## 4.6 Matching

- 12 mentors sénégalais avec entreprises détaillées (3 à 8 par mentor)

- Recherche live (nom, secteur, ville)

- Pills filtres (10 secteurs) + dropdown ville

- Tri automatique par compatibility décroissante

- Empty state si 0 résultat

- Page détail mentor : SliverAppBar gradient + 4 stats + entreprises + créneaux + 2 CTA

## 4.7 Pitch deck

- FAB ambre central pour y accéder depuis n'importe quel onglet

- Stepper 3 étapes : infos → secteur (dropdown) → documents

- Upload zones pointillées (PDF + vidéo)

- Snackbar succès vert au dépôt

## 4.8 UX premium

- Splash 1.1s : logo handshake construit + 3 orbites drapeau Sénégal allumées en cascade

- Curseur étoiles drapeau qui suit la souris (web/desktop, no-op sur tactile)

- Hover glow sur cards : scale 1.015 + shadow ambré + bordure bleue

- Compteurs animés (TweenAnimationBuilder, Curves.easeOutQuart)

- Skeletons shimmer pour le chargement initial

- Pull-to-refresh sur le dashboard

- Transitions fade-through entre toutes les pages

- Bottom sheet profil avec liste d'options + logout

- Bouton SE CONNECTER avec gradient navy → bleu + glow ambre

- Mode --release optimisé pour la démo (5× plus rapide que --debug)

## 4.9 Branch protection GitHub

- Require pull request before merging (1 approval required = owner)

- Dismiss stale approvals on new commits

- Require conversation resolution before merging

- Block force pushes + block deletions

- Workflow : feature branch → push → PR → review owner → merge

# 5. Reste à faire

Périmètre découpé par échéance. Les TODO les plus urgents sont en haut. Les statuts utilisent un code couleur : rouge (bloquant pour la prochaine livraison), ambre (important), gris (nice to have).

## 5.1 Court terme — Livrable 1

| Tâche | Priorité | Notes |
| --- | --- | --- |
| Inscription Mentor + Investisseur | HAUTE | Champs spécifiques (expertise, ticket d'investissement, vérification CIS) |
| Vraie messagerie temps réel | HAUTE | Page conversations + chat. Firebase Realtime DB ou Firestore selon volume |
| Dépôt de pitch persistant | HAUTE | Stocker dans /pitches/{pitchId}, lier à user.projects, upload PDF via Firebase Storage |
| Upload photo de profil | MOYENNE | Firebase Storage + remplacer Avatar initials par CachedNetworkImage |
| Système de favoris fonctionnel | MOYENNE | Toggle bookmark sur mentor → /users/{uid}/favorites |
| Réservation de session mentor | MOYENNE | Page calendrier réelle + node /sessions avec slot, confirmation |
| Notifications push (FCM) | MOYENNE | Firebase Cloud Messaging — token par device + topic par rôle |
| Mode sombre (réactiver) | BASSE | Code de AppTheme.dark déjà présent — juste rebrancher le toggle |

## 5.2 Moyen terme — Livrable 2

- Configuration Android (google-services.json + plugin Gradle) pour APK

- Configuration iOS (GoogleService-Info.plist) si soumission App Store

- Déploiement Firebase Hosting pour la version web publique

- CI/CD GitHub Actions : flutter analyze + flutter test + build à chaque PR

- Couverture de tests > 50 % (widgets + unit tests sur services)

- Internationalisation FR / Wolof avec flutter_intl

- Mode hors-ligne partiel (cache Hive ou Isar pour mentors et conversations)

- Page DER/FJ avec vraies fiches PAVIE 2 + Be Yes + check d'éligibilité

## 5.3 Long terme — Vision Livrable 3+

- Algorithme de matching avancé (scoring pondéré multi-critères ou ML léger)

- Intégration mobile money pour paiement de session (Wave / Orange Money / Free Money)

- Vidéoconférence intégrée (Jitsi Meet ou Daily.co)

- Système de notation/avis post-session (alimente le compatibility score)

- Analytics (Firebase Analytics + dashboard métier interne)

- Recherche full-text sur mentors via Algolia ou Typesense

- Webhook Calendly / Google Calendar pour synchro des créneaux

- Export PDF du pitch deck à partager hors plateforme

# 6. Workflow équipe

## 6.1 Conventions de commit

Utiliser un préfixe pour clarifier la nature du commit :

| Préfixe | Pour quoi |
| --- | --- |
| feat: | Nouvelle fonctionnalité |
| fix: | Correction de bug |
| ux: | Amélioration UI/UX (style, animation) |
| perf: | Optimisation performance |
| refactor: | Refonte de code sans nouvelle fonctionnalité |
| docs: | Documentation (README, guides) |
| chore: | Tâches techniques (deps, gitignore, etc.) |
| test: | Ajout / modif de tests |

## 6.2 Workflow Pull Request

# 1. Créer une branche feature à partir de main
git checkout main && git pull
git checkout -b feat/nom-de-la-fonctionnalite
# 2. Coder, committer, pusher
git add lib/...
git commit -m "feat: description courte"
git push -u origin feat/nom-de-la-fonctionnalite
# 3. Ouvrir une PR sur GitHub vers main
gh pr create --base main --title "feat: ..." --body "..."
# 4. Attendre la review de l'owner
# Si changements demandés : push de nouveaux commits sur la même branche
# 5. Une fois approuvée, merger via l'UI GitHub (Squash and merge recommandé)

## 6.3 Avant chaque commit

- flutter analyze — doit retourner « No issues found »

- Vérifier visuellement que l'app tourne en mode release sans erreur console

- Si modification de UserProfile : penser à updater DatabaseService._toMap / _fromMap

- Pas de print() ni de TODO commit dans le code de la PR

# 7. Points d'attention

⚠ Sécurité Firebase Les règles Realtime Database sont actuellement en mode test (lecture/écriture ouvertes 30 jours). Avant tout déploiement public, il faut écrire les règles réelles : un user peut lire/écrire seulement /users/{uid} où {uid} == auth.uid.

💡 Plateforme Pour l'instant l'app ne tourne que sur Chrome (web). La config Android/iOS Firebase n'est pas faite — c'est ~30 min de boulot mais à planifier avant de pouvoir distribuer un APK ou TestFlight.

🚀 Performance Le mode --debug est très lent en web (5× plus lent que release). Pour la démo, toujours utiliser --release. Pour le développement, utiliser le hot reload avec --debug malgré la lenteur — ça vaut le coup pour itérer.

# 8. Ressources

- Repo GitHub : github.com/Souleymane-Sirima-Mbodj/Diapaler-Africa

- Console Firebase : console.firebase.google.com/project/diapaler-africa

- Documentation Flutter : docs.flutter.dev

- FlutterFire (plugin Firebase) : firebase.flutter.dev

- Guide d'installation pour rejoindre le projet : docs/Guide_Installation_DIAPALER.docx

- Doc fonctionnelle (Livrable 0 du cours) : docs externes (DOCX original)

- Maquettes haute fidélité : présentation PowerPoint du Livrable 0

« Connecte ton idée à ton succès » — L'équipe DIAPALER AFRICA —

Document généré pour les développeurs · Bon code 🇸🇳